软件学院

《选课系统项目》

章程

| 论文题目： | 《选课系统》项目章程 |
| --- | --- |
| 学 院： | 软件学院 |
| 专 业： | 软件工程 |
| 年 级： | 2022级 |
| 姓 名: | 李嘉富 |
| 学 号： | 20225958 |
| 指导教师： |  |

2024年11月19日

目录

1 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 项目背景	1

1.3 项目主要工作	1

2 项目目标	2

2.1 时间目标	2

2.2 可交付成果目标	2

2.3 费用目标	2

3 项目管理团队	2

3.1 项目发起人	2

3.2 项目经理	3

3.3 项目其他负责人	3

4 项目实施规划	3

4.1 建议任务和方法	3

4.2 里程碑	3

5 项目团队成员名单	4

6 其他干系人名单	4

7 签名与备注	5

1 项目概述

1.1 项目名称

选课系统

1.2 项目背景

学生选课系统对于一所学校来说，是十分重要的。它关系到学校教学计划的制定，关系到学校教学任务的分配，学校工作是否能很好地进行，更关系到学生选课的效率。一个优秀的学生选课系统，无论是对学校、对老师还是对学生，都能带来极大的便利。而在经济与科技高速发展的今天，追求效率的今天，一个优秀的学生选课系统更是不可或缺的。

随着科技的发展与革新，以往的选课系统与目前流行的选课系统在效率，功能等方面出现了很大的差距。网上选课系统能让学生实时、方便的知道所选课程的安排情况，能很大程度地减少学校在人力上的支出，例如不需要再设置专门的部门给学生提供选课信息。因此，学校需要与时俱进，及时更新自己的选课系统，以提高学校的工作效率与学生的选课效率。

对于学生而言，选课既要满足自己的学分，又要满足自己的兴趣爱好。于是，我们需要一个更人性化、更便利的选课系统，它需要能很好地统筹学生、教师与课程之间的关系。此外，随着在校学生人数的增加，选课系统的负担也越来越重，选课速度在降低，服务器崩溃的概率在上升。因此，我们也需要技术上的革新，以增强选课信息准确性、提高选课速度，减少服务器崩溃几率。总而言之，为了追求更高的效率与更好的用户体验，我们需要一个技术更先进、更优秀的学生选课系统。

1.3 项目主要工作

本项目主要为B/S架构，搭建在Windows系统下的web网页。系统管理员可以使用选课系统通过学籍系统来导入学生信息；通过教务系统来导入课程信息；同时系统管理员也负责维护选课信息，实现选课信息的录入、修改、删除功能；系统管理员有权限查询所有学生的选课记录，包括使用学号、姓名、课程名等多种方式查询。

学生可以使用选课系统在每学期开放的选课时间内，通过本系统来查看选课信息，并且作出相应的选课操作，学生可以方便的对选课信息进行查看，包括使用课程名查看、使用上课时间进行查看、使用教师名进行查看等多种方式，每门课的选课信息至少应包括课程名、学分、上课时间、上课地点、选课人数等信息；学生选课时需要花费选课积分，若选课积分不足则无法选课；允许学生在所选课程尚未开课前退课，退课直接返回选课所用的积分，不扣除额外积分；学生应能够通过本系统查看自己所选的课程及其详细信息，包括上课教师、上课时间、上课地点、学分等信息。

2 项目目标

2.1 时间目标

项目开始日期：2024年11月19日

预计完成日期：2025年12月1日

注：项目的实际结束日期以正式发布结束项目的通知的日期为准。

2.2 可交付成果目标

项目应于2024年12月1日前提交此教务管理系统。

评审人：黑龙江大学教务处。

2.3 费用目标

项目总预算：￥300万整。

预算信息：

预算信息如表2-1所示。

表2-1预算信息

| 项目阶段 | 系统需求分析 | 编码开发 | 系统测试 | 系统维护 | 项目管理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用 （万元） | 30 | 90 | 45 | 90 | 45 | 300 |

3 项目管理团队

3.1 项目发起人

黑龙江大学：hlju@163.com

3.2 项目经理

李嘉富：13265763518

3.3 项目其他负责人

XXX：19997503702

4 项目实施规划

4.1 建议任务和方法

提出建议如下：

- 对学校负责管理选课事务的教师进行面谈需求获取，了解整个选课事务执行的过程。

- 对学校中的学生进行问卷调查需求获取，了解同学们最希望的选课方式及其特殊需求。

- 综合管理教师和学生的需求分析结果，生成需求规格说明书。

- 进行初步需求验证，对需求验证过程中发现的问题及时修正，得到需求分析成果文档。

- 对软件进行分模块编码。

- 在各模块编码结束后，对各个模块执行单元测试。

- 在分模块编码无误且通过单元测试后，进行模块集成编码。

- 在集成编码结束后，在单元测试的基础上把软件组装起来进行集成测试。将软件单元中的内容组装，对于所有模块逐步进行测试，并检测相关部分是否符合现有的要求。

- 在整个功能全部完成后，进行系统测试。

- 系统测试无误后，将软件交付给甲方检查试用，在试用期间可不断丰富软件的功能，不断进行系统的升级。

- 每半年对系统进行升级，维护人员对软件存在的问题进行及时的修改。

4.2 里程碑

如表4-1所示为里程碑。

表4-1里程碑

| 项目阶段 | 时间范围 | 工作内容 | 成果 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求调研结束阶段 | 2025年1月15日 | 成立项目调查小组，在学校即网络上调查校方和学生的详细的需求，并进行数据整理和分析。 | 一份详细的系统需求规格说明书，包括功能需求、性能需求、安全需求 | 需求验证的每个阶段、方法和标准。 |
| 设计评审阶段 | 2025年3月15日 | 在需求调研的基础上对系统架构，安全体系，功能等进行系统设计 | 一份系统设计说明书，包括系统结构图、安全设计方案、功能模块说明 | 组织其他同行人员进行评审，收集评审意见并进行整理与反馈 |
| 项目交付阶段 | 2025年11月15日 | 开发并设计一个功能齐全，安全性良好的软件，完成了对系统的初步迭代开发，以及单元测试 | 一个通过了项目初验、功能齐全、安全性良好的选课系统，确保系统的稳定性和性能 | 甲方对系统进行试用 |

5 项目团队成员名单

如表5-1所示为项目成员名单。

表5-1项目团队成员名单

| 序号 | 姓名 | 角色 | 职位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李嘉富 | 项目经理 | 总经理 | 13265763518 |
| 2 | XXX | 项目经理 | 副经理 | 19997503702 |
| 3 | 张三 | 编码人员 | 职工 | 13763499718 |
| 4 | 李四 | 编码人员 | 职工 | 13604629959 |
| 5 | 王五 | 测试人员 | 职工 | 13206609933 |

6 其他干系人名单

如表6-1所示为其他干系人名单。

表6-1其他干系人名单

| 序号 | 姓名 | 分类 | 角色 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路人1 | 项目发起人 | 黑龙江大学校长 | 13101679483 |
| 2 | 路人2 | 职能经理 | 教务处主任 | 18712345678 |
| 3 | 路人3 | 卖方 | 计软学院院长 | 13803609771 |
| 4 | 路人4 | 客户和用户 | 黑大、学生 | 13101679060 |
| 5 | 路人5 | 业务伙伴 | 腾讯云服务器 | 13634566686 |
| 6 | 路人6 | 组织内的团体 | 各个学院院长 | 12345678951 |

7 签名与备注

李嘉富 路人1 路人2 路人3 路人4 路人5 路人6

图7-1签名